广州市养殖池塘升级改造绿色发展

三年行动方案（2022-2024年）

为贯彻落实农业农村部等国家有关部门、省委省政府及市委市政府工作要求，加快推进我市水产养殖业转型升级，促进产业绿色发展，保障优质水产品供给，实现渔农（民）持续增收，推动乡村产业振兴，根据省农业农村厅《珠三角百万亩养殖池塘升级改造绿色发展三年行动方案》（以下简称《三年行动方案》），结合我市实际，现制定我市行动方案如下。

一、指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，按照统筹谋划、整体推进、以点带面、政府引导、多元投入、创新长效运作机制等原则，构建“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的现代渔业发展新格局。

二、工作目标

用三年时间，全力推进我市20万亩养殖池塘的升级改造和尾水治理，建设5个示范性美丽渔场、3个水产健康养殖和生态养殖示范区、10个塘头小站，全面推广绿色、健康、生态养殖模式，大力发展数字渔业，全方位强化水产品质量安全，实施水产养殖“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）提升行动，实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标，将广州市打造成为珠三角现代渔业的示范引领。各年度工作目标如下：

第一年度（2022年1月-2022年10月）：发动试点阶段。摸清水产养殖池塘底数，制定三年行动任务清单，完成第一年度8.65万亩水产养殖池塘升级改造和治理任务，开展2021年中央渔业发展资金集中连片内陆养殖池塘与尾水治理项目，建设3个示范性美丽渔场、1个水产健康养殖和生态养殖示范区，开展塘头小站试点建设。

第二年度（2022年11月-2023年9月）：全面攻坚阶段。完成第二年度5.98万亩水产养殖池塘升级改造和治理任务，建设2个示范性美丽渔场、1个水产健康养殖和生态养殖示范区、5个塘头小站，建设智慧渔业综合管理平台。完成上一年度建设任务验收。

第三年度（2023年10月-2024年12月）：总结提升阶段。完成第三年度5.37万亩水产养殖池塘升级改造和治理任务，建设1个水产健康养殖和生态养殖示范区、建设5个塘头小站。完成上一年度建设任务验收。至2024年10月底，全面完成我市三年任务，年底前完成第三年度建设任务验收，并对行动成效进行总结。

三、重点任务分工

（一）开展水产养殖池塘升级改造和尾水治理工作。各相关区对本辖区水产养殖池塘开展全面核查，重点与土地利用现状变更调查最新成果进行核对，按照“池塘规整、深度适宜、灌排配套、设施先进、生态优美”的建设要求，按建设类型（包括标准生产型池塘、简易生态型池塘两种类型）提出各区升级改造池塘分年度任务数、地点、面积等。养殖池塘升级改造重点开展清淤、挖深、塘形改造、固基、护坡以及道路、电力、进排水、投饵和增氧等设施规范化改造和养殖尾水处理设施建设，改善生产环境，确保水产品质量安全。按照《广州市水产养殖尾水综合治理技术指导意见》（穗农函〔2021〕80号）推荐养殖尾水治理模式，采取标准化模式建设治理设施并升级改造的池塘（标准生产型池塘）按3000元/亩给予财政资金补助，按照池塘原位处理模式建设治理设施并升级改造的池塘（简易生产型池塘）按1000元/亩给予财政资金补助。鼓励养殖主体积极试点鱼塘种稻技术作为养殖尾水治理模式，采取其他治理模式开展升级改造的，经评估后可参照上述两种标准给予补助。利用中央、省级财政资金或其他资金开展升级改造的，按照相应的资金管理办法标准执行。各区可根据实际，适当提高补助标准，所需资金自行解决。不得以养殖池塘升级改造为名违法违规占用耕地特别是永久基本农田。传统桑基鱼塘禁止塘底、塘基硬底化。（责任部门：相关区人民政府，配合部门：市规划和自然资源局、市农业农村局，完成时间：2024年10月）

（二）推广应用引领性技术，制定优势水产品养殖密度指导意见。持续开展广州市水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，重点推广农业农村部、省农业农村厅推荐的重大引领性技术，大力发展“集装箱+生态池塘”集约养殖与尾水高效处理、“零排放”圈养绿色高效循环养殖、渔光一体化分区养殖、池塘小水体工程化循环流水养殖、工厂化循环水养殖等健康养殖模式，鼓励引入运用多营养层级循环利用、循环水生物絮团、渔稻综合种养、渔菜共生、渔草轮作、渔草共作等生态养殖模式。支持提升资源化水处理技术，倡导精准密度集约化养殖和智能化控制技术，科学制定优势水产品种养殖密度指导性标准。大规模转变传统生产方式，实现水体循环使用，低碳高效零排放、达标排放或资源化利用。开展国家级、省级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工作，共创建示范区3个及以上。（责任部门：市农业农村局、相关区人民政府，完成时间：2024年12月）

（三）规划建设10个塘头小站。一是建设以水产品快速检测、水产苗种产地检疫、食用农产品承诺达标合格证自助开具为核心，兼备科普宣传、质量溯源、网格化管理等功能的智检小站服务综合体，解决生产主体水产品上市前主动送检难和开具食用农产品承诺达标合格证不够便利问题，打通水产品质量安全塘头监管“最初一公里”。二是围绕满足对优质新鲜水产品的市场需求，鼓励引导在塘头建设小型流动水产品初加工和冷藏保鲜设施设备。支持大宗水产品就地加工，配置暂养净化、冷藏冷冻、生态环保等设施和原料处理、分级分割、灭菌包装等设备。在番禺、南沙、花都区等水产主产区各建设3个塘头小站，增城区建设1个。建设塘头小站应依法依规办理用地报批、报建手续。（责任部门：市农业农村局、相关区人民政府，完成时间：2024年12月）

（四）大力发展智慧渔业。一是建设广州市智慧渔业综合管理信息系统。根据《数字农业农村发展规划（2019-2025）》《加快新型基础设施和数字政府建设“十四五”规划》等规划，充分利用大数据、人工智能、物联网、移动互联网和云计算等现代信息化技术，构建集养殖池塘地理位置信息、水产养殖生产管理、产品销售、池塘承包经营、证照办理、尾水排放监测、在线鱼病诊断、渔船渔港等数据及服务为一体的广州市智慧渔业综合管理信息系统，形成可持续更新的渔业大数据共享利用机制，加快渔业信息要素流动和增值应用，为“十四五”期间，乃至更长时期的广州渔业绿色发展夯实基础、保驾护航。（责任部门：市农业农村局、相关区人民政府，配合部门：市政务服务数据管理局，完成时间：2024年12月）二是建设一批数字渔场。在南沙、番禺、花都、增城等区，着力建设具备智能监测系统和控制系统的数字渔场，逐步建成生产环境全面精准监测、自动化生产、智能化管理、产品全程溯源的现代化渔业生产体系。（责任部门：相关区人民政府，完成时间：2024年12月）

（五）全面落实水产养殖池塘网格化管理工作制。区级、镇街级、村级及养殖主体设立专人负责，建立水产养殖池塘网格化管理制度，把监管工作前移到塘头，压实水产养殖监管属地责任。落实质量安全告知书和承诺书制度、生产档案制度、销售报备制度等，开展池塘养殖水日常监测，加强排放尾水监督管理；开展池塘升级改造，落实养殖尾水治理设施建设；开展水产养殖绿色发展、水产品质量安全等宣传、培训、技术指导，推进水域滩涂养殖证登记发放等工作。（责任部门：相关区人民政府，完成时间：2022年12月）

（六）发展水产养殖适度规模化经营。全面实施水产养殖“三品一标”提升行动，鼓励养殖池塘向龙头企业、农民合作社、专业大户等流转，实现土地、资金、技术、劳动力等生产要素的有效配置，推进产业链整合和价值链提升，提高产业化水平和市场竞争力，让养殖户共享产业融合发展的增值收益。推广水产养殖“入社制”，推动建立以村为单位的渔业合作社，将散、小养殖户纳入合作社管理，通过合作社内部互助互利、相互监督、共创区域品牌的协同发展机制，全面提升水产养殖水平和产品质量。探索以第三方建设养殖尾水集中处理公共设施的模式，鼓励第三方独立运营尾水治理设施并负责日常维护，确保养殖池塘升级改造和尾水治理成效。（责任部门：市农业农村局、相关区人民政府，完成时间：2024年12月）

（七）加强规模或重点养殖场环境监管。待省出台养殖池塘尾水排放地方标准后，加以贯彻落实，实施尾水排放监管工作，结合我市水产养殖实际加强对规模或重点养殖场的环境监管。（责任部门：市生态环境局、市农业农村局、相关区人民政府，配合部门：市水务局，完成时间：2024年12月）

（八）全方位强化水产品质量安全。全面落实《广州市全链条全过程全方位强化水产品质量安全整治行动方案》，从源头严格管控投入品，应用提升绿色健康养殖技术，加强生产及经营环节质量监管，实现水产品质量全链条全过程全方位的强化监管。开展水产养殖用投入品专项监管行动，落实白名单（试行）制度，推广应用绿色健康养殖技术，推动水产养殖方式进一步转型升级，实现养殖水产品“不安全，不上市”。（责任部门：市农业农村局、市市场监管局、相关区人民政府，完成时间：2024年12月）

四、保障措施

（一）加强组织领导，明确职责分工。省《三年行动方案》要求珠三角百万亩养殖池塘升级改造绿色发展三年行动实行市、区长负责制。为顺利推进我市三年行动实施，市级建立联席会议制度，由市政府分管农业农村工作的副市长为召集人，成员包括市农业农村局、市规划和自然资源局、市财政局、市生态环境局、市水务局、市市场监管局、市政务服务数据管理局，根据工作需要，召开专题会议，任务完成后自动解散，不纳入市级议事协调机构。联席会议办公室设市农业农村局，由市农业农村局分管渔业工作的局领导任办公室主任，局渔业处主要负责人任副主任，负责日常工作及本方案的具体实施。各相关区分别制定本地区贯彻落实三年行动工作方案，建立相应工作机制，统筹协调开展本辖区养殖池塘升级改造和尾水治理工作，将养殖池塘升级改造任务列入本级政府年度重要工作。

各级农业农村部门牵头负责养殖池塘升级改造工作，制定工作方案并组织实施；市、区级财政部门落实本级财政资金，配合制定资金管理办法；市规划和自然资源局指导各区在升级改造或治理池塘工作中与现状变更调查最新成果、现行永久基本农田、国土空间规划“三线”划定工作做好衔接；市生态环境局会同市农业农村局、市水务局加强督促指导池塘养殖尾水排放的环境监管；市政务服务数据管理局配合做好智慧渔业综合管理平台建设。

（二）加强资金保障，强化政策扶持。按照中央、省有关文件精神，市、区两级统筹整合各渠道资金，充分利用世界银行贷款项目资金，落实本级财政资金，加强土地出让收入用于农业农村资金力度，市、区级资金配套比例按照我市既定市区财政分担比例执行，确保财政投入与上级下达养殖池塘升级改造任务相匹配。主动对接金融、保险、农业担保等机构，创新金融产品，引导社会资金投入，形成“政府扶持、金融支持、企业自筹、社会参与”的多元化投入机制。有关部门在用水用电用地、基础设施建设、金融信贷保险等方面对养殖池塘升级改造给予政策支持。推进池塘流转，延长承包期，加大招商引资力度，吸引有实力的企业在本地投资建立生产基地，发展适度规模经营。

（三）广泛宣传引导，强化科技支撑。积极利用公共媒介，广泛宣传水产养殖绿色发展理念，全方位、多层次示范推广绿色生态养殖技术，营造政府推动、养殖户自觉参与、社会各界普遍关注的良好氛围。充分发挥我市众多水产科研机构、高校、技术推广等机构的科技支撑作用，鼓励水产饲料、动保产品生产等企业加大售后技术服务力度，加快普及资源节约、生态种养、科学用药等相结合的健康养殖模式，切实加强科技创新对渔业产业升级的支撑力量。

（四）加强运维管理，防止违规行为。健全管护机制，落实管护主体，强化管护措施，鼓励第三方建设、维护养殖尾水集中处理公共设施的模式，保障养殖池塘升级改造发挥持久效用。生产经营主体等不得擅自改变尾水处理功能及设施，确保水处理设施正常运转，违反规定的，严格依法依规处理。

白云、黄埔、花都、番禺、南沙、从化和增城区人民政府2022年10月14日前将本区工作方案报送市农业农村局，并分别于实施期间的每年1月5日、4月5日、7月5日、10月5日前向市农业农村局报送上一季度实施进展情况。

附件：相关区工作任务分配表

附件

相关区工作任务分配表

| 区 | 池塘 总面积 （万亩） | 示范性美丽渔场 （个） | 塘头小站 （个） | 水产健康养殖和生态养殖 示范区 （个） | 升级改造和尾水治理池塘任务 （万亩） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 番禺 | 5.44 | 1 | 3 | 1 | 3.29 | 1.72 | 1.00 | 0.57 |
| 南沙 | 10.43 | 2 | 3 | 1 | 9.16 | 5.16 | 2.50 | 1.50 |
| 花都 | 6.89 | 2 | 3 | 1 | 4.01 | 0.81 | 1.20 | 2.00 |
| 增城 | 4.72 | 1 | 1 | - | 1.12 | 0.32 | 0.50 | 0.30 |
| 白云 | 2.34 | - | - | - | 1.87 | 0.57 | 0.50 | 0.80 |
| 从化 | 1.59 | - | - | - | 0.45 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
| 黄埔 | 0.41 | - | - | - | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| 合计 | 31.82 | 6 | 10 | 3 | 20.00 | 8.65 | 5.98 | 5.37 |