广州兽医管理信息平台与市政务大厅

集成服务对接改造项目需求

广州市农业局

2016年09月

目   录

第一章 项目概述	4

第一节 项目名称	4

第二节 项目性质	4

第三节 项目建设目标、规模、周期	4

1.3.1 建设目标	4

1.3.2 建设规模	4

1.3.3 建设周期	4

第四节 项目建设内容一览表	5

第五节 总投资及来源	6

第六节 本单位电子政务总体框架图	7

第七节 存在的主要问题及解决途径	8

第二章 需求分析	9

第一节 广州兽医管理信息平台升级需求分析	9

2.1.1 业务需求	9

2.1.2 功能需求	9

2.1.3 性能需求	9

2.1.4 业务量分析	10

2.1.5 用户分析	10

第二节 信息系统安全需求	11

2.2.1 信息系统安全现状	11

2.2.2 安全需求	12

第三节 关联系统和接口需求	13

第三章 项目本期项目方案	15

第一节 广州兽医管理信息平台功能结构	15

第二节 统一身份认证平台体系	16

第三节 功能设计	17

3.3.1 统一登录	17

3.3.2 办结环节数据信息共享	26

第四节 网络系统建设	50

第五节 机房及配套工程建设	50

第六节 本期系统集成建设	50

第四章 项目本期的安全设计	51

第一节 信息系统安全等级定级	51

第二节 信息系统安全技术方案	51

4.2.1 业务安全需求	51

4.2.2 软件安全需求	51

4.2.3 数据安全需求	51

第三节 信息系统安全管理方案	52

4.3.1 管理制度	52

4.3.2 网络安全	52

第五章 项目组织机构和人员	54

第一节 项目领导、实施和运维机构及组织管理	54

5.1.1 项目建设管理组织机构	54

5.1.2 各方职责定位	55

5.1.3 项目运行维护机构	56

第二节 技术力量和人员配置	58

第三节 人员培训需求和计划	58

第四节 项目建设的实施策略	58

5.4.1 充分依据项目建设原则	58

5.4.2 挑选优秀的项目实施单位	59

第六章 效益与风险分析	60

第一节 项目的社会效益和经济效益	60

第二节 项目风险分析	61

6.2.1 技术风险	61

6.2.2 技术路线风险	61

6.2.3 产品风险	61

6.2.4 集成和迁移风险	62

6.2.5 升级风险	62

6.2.6 市场支持风险	62

6.2.7 实施风险	63

# 项目概述

## 项目名称

项目名称：广州兽医管理信息平台与市政务大厅集成服务对接改造项目

## 项目性质

项目性质：升级改造。

## 项目建设目标、规模、周期

### 建设目标

按照省、市行政审批标准化工作要求，依据省、市、区通用目录完成各级行政许可、非许可行政审批事项（以下简称事项）梳理并进驻网办大厅，规范社会服务事项（含备案与公共服务事项）管理与运行，统一网上网下对外服务内容与标准；紧密结合“五个一”(即一卡(市民卡)、一号(12345政府服务热线)、一格（网格化服务管理）、一网（网上办事）、一窗（政务大厅）)社会治理政府公共服务平台建设各项工作要求，健全网办相关政策制度，持续推进业务系统接入、数据交换共享，实现基于网办大厅的市、区、镇街、村（居）四级行政审批服务联动；优化业务流程，促进业务协同与服务下沉，推进业务全流程网上办理，提供高效、便民的网办服务。实现当前广州兽医管理信息平台中所有行政审批事项接入广州市全市统一网上办事大厅。

本项目建设周期为六个月。

### 建设规模

本项目的实施地点为广州市全市，实施范围为广州市公众，市政务办窗口工作人员，市、区兽医主管部门工作人员。

### 建设周期

项目建设周期为财政资金落实后六个月。

## 项目建设内容一览表

| 序号 | 建设内容 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一登录 | 利用统一身份认证，实现部门专业化信息平台在线申办与市区网办大厅一次登录，无缝跳转，即是将原本各自分散的用户、全市公共服务机构用户库和公共服务应用系统整合在一起建立一个信任框架体系，实现优质用户资源的共享和应用之间的单点登录，并依托平台已有用户库扩展网上实名制用户。 |
| 2 | 动物诊疗机构申请 | 对于动物诊疗机构申请：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 3 | 动物诊疗机构变更 | 对于动物诊疗机构变更：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 4 | 执业兽医师申请 | 对于执业兽医师申请：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 5 | 助理兽医师申请 | 对于助理兽医师申请：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 6 | 动物防疫条件合格证申请 | 对于动物防疫条件合格证申请：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 7 | 动物防疫条件合格证变更 | 动物防疫条件合格证变更对于：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 8 | 动物病原微生物实验室建设备案申请 | 动物病原微生物实验室建设备案申请对于：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 9 | 进口兽药通关单申请 | 对于进口兽药通关单申请：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 10 | 兽药经营许可证申请 | 对于兽药经营许可证申请：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |
| 11 | 兽药经营许可证变更/换发 | 对于兽药经营许可证变更/换发：对该流程的受理环节、确定环节，制定兽医平台与政务中心的数据标准接口；改造行政审批流程使得受理环节、确定环节的数据能及时的在兽医平台与政务平台进行同步。审批结果的纸质文件做好对接，以便于在政务平台窗口为用户提供统一的服务。 |

图表 1 项目建设内容一览表

## 总投资及来源

2016年广州兽医管理信息平台与市政务大厅集成服务对接改造项目总投资预算为19.78万元。

## 本单位电子政务总体框架图

## 存在的主要问题及解决途径

广州兽医管理信息平台实现市政务办集成服务要求，存在以下几个问题：

- 按照系统所有行政审批事项都要接入到广州市政务平台的要求，总共有7大类11项行政审批事项需要接入，前期项目有4项事项接入到统一登录平台，实现单点登录，还有3大类审批事项没有为市政府统一单点登陆认证提供入口，包括动物病原微生物实验室建设备案、动物防疫条件合格证核发、进口兽药通关单核发；

- 没有实现广州兽医管理信息平台注册账号信息与数据中心交换平台数据的同步，即接入数据中心交换平台以获取注册账号信息。用户注册随意，无法快速核实企业注册资格，谁都可以注册，造成注册资源浪费，也对注册会员的审核带来了不必要的工作量；

- 广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号没有按网办的要求进行编码。

- 基于市区两级数据共享框架，农业局尚未实现通过交换桥接系统的方式接入数据中心交换平台，未能将广州兽医平台事项环节数据同步到数据中心交换平台，未能实现政务部门之间的数据共享。

# 需求分析

## 广州兽医管理信息平台升级需求分析

### 业务需求

将原本各自分散的用户、全市公共服务机构用户库和公共服务应用系统整合在一起建立一个信任框架体系，实现优质用户资源的共享和应用之间的单点登录，并依托平台已有用户库扩展网上实名制用户。

通过有效的登录手段（统一认证），在市民网页统一登录后，用户在市民网页上办理兽医相关的业务流程，自动跳转到广州兽医平台与全市统一的综合受理系统对接的相应受理页面上，填写申请表单。如果用户点击相关的流程的时候，该用户没登录，则提示用户现行登录，登录后自动跳转到用户的页面进行，认证成功后，自动进入兽医相关的表单流程。

实现广州兽医管理信息平台注册账号信息与数据中心交换平台数据的同步，即接入数据中心交换平台以获取注册账号信息。

实现广州兽医管理信息平台事项环节信息与数据中心交换平台数据同步。

### 功能需求

兽医行政审批工作依法由区级以上兽医主管部门负责。按照属地管理原则，部分项目由荔湾、海珠、天河、白云、黄埔、花都、番禺、南沙、从化、增城区兽医主管部门负责实施，越秀区没有兽医主管部门，其行政区域内的相关工作由广州市农业局负责。部分项目由市级兽医主管部门（即广州市农业局）负责实施。

上述行业的相关执法监督工作，由区级以上兽医主管部门或动物卫生监督机构按属地管理原则负责实施。

本期新增统一登录，统一身份认证，实现部门专业化信息平台在线申办与市区网办大厅一次登录，无缝跳转，实现与全市统一的综合受理系统对接；新增将广州兽医平台事项办结环节数据同步到数据中心交换平台，以实现政务部门之间的数据共享。

### 性能需求

系统的性能主要是指软件在执行过程中的速度、可使用性、响应时间、各种软件功能的恢复时间、吞吐能力、精度、频率等等。系统的性能需求主要包括四个方面：

（1）响应时间

系统在正常情况和极限负载条件下，能够处理不断增加的访问请求，具体有良好的性能扩展能力。对用户查询的响应控制在合理范围内。

（2）维护速度

系统维护是比较占用资源的操作，要求数据集、装入的时间安排合理，不影响用户日常使用，同时有较好响应。

（3）数据存储性能

对数据存储要采用较先进的技术，重点考虑存储方法（文件系统/DBMS）、存储速度、查询统计速度等，合理地使用索引等文件组织的方法。

（4）系统恢复性能

对异常情况出现后的系统恢复问题，包括对系统运行平台的恢复以及数据的恢复，要采用较先进的技术，在保证数据恢复正确的前提下让系统得以正常的运行和操作，不影响日常的使用。

### 业务量分析

广州市兽医行政审批工作情况

| 序号 | 项目 | 年工作量/宗 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动物防疫条件合格证审核及年审 | 7000 |
| 2 | 动物防疫条件合格证注销（变更） | 1300 |
| 3 | 动物诊疗许可证审核及年审 | 230 |
| 4 | 动物诊疗许可证变更 | 30 |
| 5 | 执业兽医师注册及年审 | 800 |
| 6 | 执业兽医师注册注销（变更） | 130 |
| 7 | 执业助理兽医师备案及年审 | 880 |
| 8 | 执业助理兽医师注销（变更） | 260 |
| 9 | 兽药经营许可证审核及年审 | 500 |
| 10 | 兽药经营许可证换发（变更） | 380 |
| 11 | 兽药经营GSP认证 | 120 |
| 12 | 一、二级动物病原微生物实验室备案 | 30 |
| 13 | 进口兽药通关单核发 | 60 |
| 总计 | 11720 |

### 用户分析

不同认证方式认证的用户，其网上身份所具备的可信度也不尽相同。目前广州市电子政务统一身份认证平台（以下简称为“平台”）参照《信息安全等级保护管理办法》、结合在线应用用户身份安全将用户划分了四个等级。每个等级的相关表述见下表：（数值越小，网上身份的可信度越高）

| 等级 | 等级值 | 等级说明 |
| --- | --- | --- |
| CA | 1 | 指由市民本人亲自去政府机构网点或政府认可的第三方机构网点办理，现场核实身份信息，且颁发相应硬件介质的用户。账号被盗用风险低，安全性高。适用于涉及市民个人隐私、网上支付交易等对网上身份可信度要求极高的应用。 |
| 实名认证 | 2 | 指由市民本人亲自去政府机构网点或政府认可的第三方机构网点办理，现场核实身份信息的用户。适用于与市民个人信息关系紧密，对网上身份可信度要求较高的应用。 |
| 实名登记 | 3 | 指虽未进行现场身份确认，但用户身份信息经过其他方式核实的用户，如随社保（市民）卡配发的市民网页用户。适用于与市民个人信息相关，无需强制绑定个人信息的应用。 |
| 注册用户 | 4 | 注册用户是指身份信息未经过核实的用户，适用于需记录用户行为信息的应用，如网上提交投诉建议等。 |

## 信息系统安全需求

广州市农业局正在实施二级等级保护项目，预计今年内完成，实施完成后完全能满足本项目的安全需求。

本项目的安全需求如下：

### 信息系统安全现状

| 序号 | 安全措施 | 安全防护情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强组织领导 | 逐步形成较为规范的政务信息化安全管理体系，成立了信息安全工作领导小组，由分管副局长担任组长，统一负责和协调局政务信息安全保障工作，明确局办公室作为信息安全管理机构，市农业信息中心作为信息安全执行机构。建立和完善了安全管理、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理、信息安全应急预案等相关制度和规范。设有专门的信息安全工作岗位，由持有信息安全管理上岗证书的同志担任信息安全工作人员，负责局机关计算机信息系统安全和保密工作，并积极组织相关人员参加各类信息安全教育培训和技术学习，加大规章制度的执行力度，并按保密规定进行管理。 |
| 2 | 强化日常管理 | 在日常信息安全管理工作中，广州市农业局始终坚持狠抓各项规章制度的落实，严格执行信息安全责任制和上网信息保密审查制度。一是通过与信息安全和保密岗位的工作人员签订信息安全责任书和保密协议，把责任落实到人。对涉密信息文件、材料实行专人管理，涉密计算机、移动存储设备等的维修、报废、销毁管理严格按照市保密局的要求由保密员专人负责管理和登记。二是建立信息资产管理制度及台帐，定期进行帐实核对。人员出入计算机机房或重要办公区域等要进行登记管理。三是定期组织专业技术人员在全局范围内开展网络和信息安全检查，仔细排查信息系统的漏洞和安全隐患，使用专业工具查杀木马、病毒，及时加强防范措施，有效提高了计算机和网络防范、抵御风险的能力。四是加强对外包服务商的管理，与外包服务公司签订了技术服务合同和安全保密协议，并根据实际情况与相关公司和人员签订了电子政务信息安全责任书。根据《广州市农业信息中心外包运维服务商考核评分方法》、《广州市农业局政务信息管理制度》和《广州市农业局信息安全管理制度》等文件要求，严格监管信息技术外包服务商的现场服务和远程在线服务，对于外来人员的现场服务方式，必须在局内部工作人员的陪同下，采取“先登记，后服务”的方式进行；对于远程在线服务方面，只有与广州市农业信息中心签订安全保密协议和电子政务信息安全责任书的公司，并且取得VPN远程登录授权，方可进行远程在线服务。 |
| 3 | 加强技术防护手段建设 | 按照《广州市电子政务信息系统安全配置总体要求规范》（以下简称“规范”）细则，广州市农业局对操作系统、数据库、WEB服务器、路由器、防火墙、应用软件等进行了仔细检查，对不符合《规范》要求的配置参数进行整改。在新设备选型、工程验收以及运行维护等环节也严格执行《规范》要求，确保了广州市农业局信息系统的软硬件设备在投入使用时达到或高于最低安全配置要求，所使用的服务器和网络安全设备国产化率为100%。 在网络安全防护方面，根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同子网或网段，并按照方便管理和控制的原则，为各子网、网段分配地址段，通过防火墙查看网络流量及记录用户行为， 在局域网部署了日志系统，留存互联网访问日志并定期进行分析。在网络边界部署了防火墙、防毒墙、IPS、IDS和网页防篡改等安全设备，并严格限制服务端口。 在服务器安全防护方面，指定专人定期通过360杀毒软件、网络版金山杀毒软件对服务器系统进行系统漏洞扫描和病毒木马检测，并针对实际情况对系统安全漏洞进行修补；对操作系统进行安全加固，删除不必要的应用；对系统管理员用户设置符合安全要求的密码；开启系统账户的安全审计；停止不必要的启动项。每季节委托第三方信息安全测评公司对服务器进行漏洞扫描和渗透测试。 |
| 4 | 加强等级保护与风险评估 | 根据安全等级保护有关文件要求，广州市农业局已对局内５个系统进行了等级保护定级备案，并且有相关的登记测评报告。按照《广州市电子政务信息安全测评指南》的要求，委托市信息安全测评中心，对今年准备投入使用的广州智慧乡村之北部山区信息化服务平台（二期）项目进行测评 |
| 5 | 加强信息安全应急管理 | 广州市农业局制定《广州市农业局应急处理与汇报制度》、《市农业局政务信息化安全应急预案》等相关信息安全应急预案，指定应急负责人，每年组织开展一次应急预案演练工作，并根据实际情况及时修订。安排专人使用全市统一的电子政务应急管理平台，按照要求登记信息系统的软硬件设备、配置及人员信息，及时更新。 |
| 6 | 加强保密技术安全管理 | 从15年12月13日至16年3月13日，广州市农业局精心组织技术人员对局机关195台办公计算机进行检查，未发现感染木马病毒计算机；采取按重要程度优先检查的方式对市农业信息中心的非涉密信息系统的20台服务器进行保密检查，经检查，未发现处理、存储涉密文件现象，并根据《广州市电子政务信息系统安全配置总体要求规范》要求，对所有服务器进行系统安全配置加固，最大可能预先排除泄密隐患。 |

### 安全需求

#### 系统安全域划分

各个系统分别划入不同的安全域，根据每个安全域内部的特定安全需求进一步的划分安全子域：

（1）核心安全区：网络出口路由器到核心交换机位置区域；

（2）安全管理区：机房管理人员所使用的区域；

（3）二级安全区：数据共享接口对外提供访问功能的业务服务器；

（4）三级安全区：包括数据维护管理等对内部提供业务功能的服务器以及数据库服务器。

#### 系统安全等级确定

按照《信息安全等级保护管理办法》，本项目安全等级建议确定为第二级，对外接口部分安全等级建议确定为第二级。

#### 系统安全策略确定

根据《信息安全等级保护管理办法》的第二等级安全要求，采取如下的策略：

（一）病毒防范

防病毒主要包括局域网内客户端病毒的防御、服务器病毒的防御、邮件传播病毒的防御及互联网病毒防御等防毒软件的选择，在选择时，要使用功能强、使用稳定、升级服务好的品牌。

（二）控制网络病毒与黑客的威胁攻击

主要通过以下三个途径进行控制：

（1）设置好网络边界安装的防火墙

（2）设置入侵防御系统

（3）采取入网访问控制策略

（三）数据备份

当突发性事件的发生， 如不可抗拒的自然现象或是恶意的外来攻击都会给网络系统带来不可预知的灾难，因此必须建立数据的备份机制， 以便在灾难发生时及时恢复，保障网络与信息系统正常运行。

（四）安全管理制度

建立一套完善的安全管理制度， 可以极大地提高网络的安全性能。完善的安全管理制度应该包括以下几个方面：严格的人员管理制度、机房管理制度、软件的管理以及操作的管理等制度， 还应该有实时的安全监督机制， 并建立完整的安全培训制度。

## 关联系统和接口需求

“认证源（ISP）”(广州市兽医管理信息系统)接入“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”，需要以Web Service方式提供接口。该接口供“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”通过远程调用。

其接口功能应具备以下要求：

1)	可以认证用户账号的合法性

2)	可以在已经认证用户账号合法的前提下，提供用户身份信息（主要包括用户姓名和身份证号）。

3)	如果满足以上两点，可以不考虑此点。当第二点因特殊原因不能直接提供用户身份信息时，则应提供“认证用户账号和身份信息是否匹配”的功能。

4)	认证接口必须按照平台约定的用户等级规范提供用户等级信息。

根据上述第2点中提到的，可直接在接口中提供用户身份信息（用户姓名和身份证号码），将“认证源（ISP）”分为以下两类。

第一类：能够通过接口调用的方式从“认证源（ISP）”获取用户的身份信息。此类“认证源（ISP）”只需要实现[接口规范]中的[账号认证接口（可返回用户身份信息）]即可。

第二类：不能够通过接口调用的方式从“认证源（ISP）”获取用户的身份信息。此类需实现[接口规范]中的[账号认证接口（不返回用户身份信息）]和[账号和身份认证接口]两个接口。

广州市网上办事大厅办事过程信息共享接口：用于市直单位或区县向市里交换本单位或本区县的办事过程数据，用于电子监察和统计等

# 项目本期项目方案

## 广州兽医管理信息平台功能结构

在广州兽医管理信息平台（一期）建设的系统框架下相关新增业务事项内容。

系统总体架构分为五个层面：

1. 最上层为最初信息来源和信息使用者层，包括办公人员、公众、兽医及行业相关人员、管理人员、区县级单位人员等。

2. 接下来是系统应用业务层，主要提供系统业务功能，包含兽医行业数字家园、兽医行业网上行政审批和网上办事服务系统、兽医行业网上业务管理系统、兽医数据共享与交换接口、应用服务支撑系统等几个系统。

3. 其次是系统支撑软件层，由各种中间件、服务组件和接口组成，主要包括工作流中间件、GIS服务组件、位置服务中间件、消息中间件和安全中间件等组成。

4. 数据层是整个系统业务实现的支撑，并是将来系统功能和数据扩展的基础，保障了系统的可扩展性。包括空间数据库、业务数据库、档案数据库、管网数据库。

5. 最后是基础层，包括语音通讯网、公众因特网、政务网等网络基础设施和相应的硬件设施。硬件层为系统提供通信、安全等基础设施。

## 统一身份认证平台体系

整个统一身份认证平台体系的组成角色有三方：“应用服务提供方（ASP）”、“认证服务提供方（ISP）”以及将二者整合在一起的“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”。（以下说明中将使用三者的简称：应用源（ASP）、认证源（ISP）、统一认证平台（TFP））。

应用服务提供商（ASP）：体现为各委局所建设的业务管理系统，需要进行身份认证的管理系统；我局本项目系统为广州兽医管理信息平台。

认证服务提供商（ISP）：体现为具体的身份认证体系，如CA、账户+密码身份认证提供商；

信任框架提供者（TFP）：为应用服务提供方以及认证服务提供方提供桥接作用。

## 功能设计

### 统一登录

通过市民网页统一登录后，用户在市民网页上办理相关的业务时候，通过有效的登录手段（统一认证）。在市民网页上，用户办理兽医相关的业务流程，自动跳转到兽医的页面上，填写表单。

如果用户点击相关的流程的时候，该用户没登录，则提示用户现行登录，登录后自动跳转到用户的页面进行，认证成功后，自动进入兽医相关的表单流程。

相关流程如下：

| 1 | 动物病原微生物实验室建设备案； |
| --- | --- |
| 2 | 动物防疫条件合格证核发； |
| 3 | 进口兽药通关单核发； |

#### 应用源（广州市兽医管理信息系统）的接入

##### 接入概述

“应用源（ASP）”接入“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”，是通过使用由“广州市电子政务统一身份认证平台”提供的客户端，对用户在本应用中的登录请求进行拦截，转发至“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”进行登录认证。登录成功后“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”绑定用户信息（已加密成密文），回传至本应用，再同样由“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”提供的客户端拦截到，并对用户的信息进行解密，再将用户信息绑定至session域和request域中，供“应用源（ASP）”使用。

##### WEB端接入

4.2.1.1.2.1 步骤描述

Web端接入支持DotNet 和 J2EE两种技术开发平台，我局采用的是J2EE开发平台，接入步骤如下：

- 引入依赖文件。应用接入方根据J2EE技术开发平台，引入对应SDK文件。

- 配置Web工程的配置文件。根据技术平台，配置对应的Web工程配置文件，包括：提供的TFP服务URL访问地址（必须配置为https模式），分配ASP的标识、密码，以及应用系统需要验证和登录的页面等。页面主要包括如下：

- 身份验证页面。应用接入方根据业务系统的要求，只针对需进行身份验证的页面进行配置拦截。

- 登录界面风格。平台提供两种登录风格。第一种风格适合页面跳转模式接入，第二种风格适合弹出页面模式接入。

- 获取用户信息及处理业务逻辑。用户认证成功后，应用接入方根据平台提供的接口方法获取用户信息，以及平台返回的用户等级信息去判断业务系统的访问权限，处理自身业务逻辑。

4.2.1.1.2.2  J2EE平台的接入

- 引入依赖文件

复制提供给应用服务接入方的jar包到应用lib目录下，或以其他方式引入项目中。

- 配置web.xml

注意：

- 所有拦截器配置必须配在web.xml其他过滤器的前面

- 登出过滤器配置必须配在登入过滤器的前面，否则会导致无法登出

- 配置监听器：

<listener> <listener-class> com.bingo.asp.session.SingleSignOutHttpSessionListener </listener-class> </listener>

- 配置过滤器

  - 登出过滤器

<filter> <description> “广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”登出过滤器 </description> <filter-name>aspLogout</filter-name> <filter-class> com.bingo.asp.session.SingleSignOutFilter </filter-class> <init-param> <param-name>logoutParameterName</param-name> <param-value> 0x5aca66530xfc980x4ca3logoutRequest </param-value> </init-param> <init-param> <description> 如果接入方有集群环境，则此配置指示出集群中每台服务器的地址和端口。其中任何一台服务器收到来自统一身份认证平台的登出消息后，会在集群中的服务器间进行转播。注：配置中端口不可少 </description> <param-name>clusterUrls</param-name> <param-value> http://172.16.8.209:80，http://172.16.8.209:8080 </param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <!-- “广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”登入过滤器过滤路径（/*代表所有路径的访问，过滤器都会拦截，此值由ASP根据实际情况配置） --> <filter-name>aspLogout</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping>

  - 登入过滤器

<filter> <description> “广州市电子政务统一身份认证平”台登入过滤器 </description> <filter-name>aspLogin</filter-name> <filter-class> com.bingo.asp.filters.FilterChainProxy </filter-class> <init-param> <description> “广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”服务SSL地址，这个是TFP进行登录认证的加密地址 </description> <param-name>casServerLoginUrl</param-name> <param-value> https://59.41.9.82/GZNS_TFP-S/login </param-value> </init-param> <init-param> <description> “广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”服务URL地址，这个是TFP认证票据认证地址 </description> <param-name>casServerUrlPrefix</param-name> <param-value> http://59.41.9.82/GZNS_TFP-S </param-value> </init-param> <init-param> <description> “应用源（ASP）”被统一身份认证平台认证后的指定跳转用户界面。 </description> <param-name>serverName</param-name> <param-value>http://XXXXX</param-value> </init-param> <init-param> <description> “应用服务”提供方在“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”中的唯一标识（由“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”统一发放） </description> <param-name>aspId</param-name> <param-value>xxxxxxx</param-value> </init-param> <init-param> <description> 用户信息加密密钥（由“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”，针对“应用源（ASP）”发放的唯一密钥。） </description> <param-name>keypassword</param-name> <param-value>xxxxxx</param-value> </init-param> <init-param> <description> 统一身份认证过滤器开关（可以配置一个值，如下例中的ORIGINAL_LOGIN_KEY，则当session中存在这个键值（ORIGINAL_LOGIN_KEY）的对象，对象不为空，且不为false的时候。统一身份认证的过滤器才起作用，否则不做任何拦截） </description> <param-name>original_login_key</param-name> <param-value>ORIGINAL_LOGIN_KEY</param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <!-- “广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”登入过滤器过滤路径（此路径根据实际情况配置） --> <filter-name>aspLogin</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping>

注：以上红色标识部分为可能需要用户配置的地方。

- 获取用户信息

应用源（ASP）系统接入“广州市电子政务统一身份认证平台（TFP）”后，如果用户登录成功，用户的相关信息则会绑定到request当中。

可使用如下代码取到用户信息:

importjavax.servlet.http.HttpServletRequest; importcom.bingo.asp.authentication.AttributePrincipal; importjava.util.Map; …… AttributePrincipal principal= (AttributePrincipal)request.getUserPrincipal(); Map<String， Object>userAttributes= principal.getAttributes();

注：以上代码中userAttributes是一个Map，遍历其中的元素，即可取出用户信息。

##### 接入联调

应用接入方按照规范完成技术改造后，需与统一身份认证平台进行联调测试，联调结果需提供联调确认表，并提交给平台管理员进行备案。

#### 接口调试

三个流程通过跳转到本系统后，接受到统一认证平台发送过来的信息进行调用后，进行如下处理：

- 检查信息的合法性和完整性；

- 检查该账号在系统是否存在；

- 在本系统创建回话记录，记录该登录账号的信息：身份证号、姓名、信用等级等；

- 跳转到原有的业务处理代码；

- 业务处理程序处理完毕后，返回处理结果；

#### 外部账号系统管理

通过市民网页跳转过的业务流程，所办理的业务，必须和办理人的账号相对应，便于信息后续的查询、维护、统计、追朔等工作。长期看看，业务办理数据是可以使用的或数据，而不会成为死的垃圾数据。

但是，跳转过来的账号，有可能是没有注册的账号，需要为其建立独立的账号系统，该账号系统与原来的账号系统功能相近，只是不需要保存密码。

业务流程处理如下：

1.创建外部账号的数据库系统；

2.接收到跳转后，检查在原有的账号系统里是否存在该账号？

3.接收到跳转后，检查在外部账号系统里是否存在该账号？

4.如果上述两步任何一步存在账号，则转向业务处理程序处理业务请求。

5.如果上述两个账号系统里不存在该账号，则创建临时账号（外部账号系统）： a)在外部账号库里创建新的账号； b)保存设置该账号的必要的信息，以备业务流程程序调用； c)转向到流程表单的业务处理程序；

#### 三个流程的升级改造

##### 动物病原微生物实验室建设备案流程改造

由于增加了统一认证平台的功能后，动物病原微生物实验室建设备案表单就存在两个处理逻辑，所以要改造该表单业务流程，使得其能够与兼容两个方式下的业务流程。

改造的方法是，在该表单的前面增加一个数据与处理的环节，在预处理环节就能判断申请该业务的是那种情况下发生的。根根不同的发起情况，设置账号条件，给后续的表单使用。

处理结果完毕后，又根据不同的情况，把处理结果保存在数据库中。

业务流程如下：

第一步：根据登录和跳转的信息，判断当前是什么方式登录（本系统登录/统一认证登录）；

第二步：如果是本系统登录，则回到原来的处理逻辑；

第三步：如果是通过统一认证登录，则检查并生产外部账号；

第四步：等两个情况下处理完毕。 分成两个种情况保存数据；

第五步：处理暂存方式，通过跳转过来后，可以通过“我的事项”找回上次暂存的表单；

##### 动物防疫条件合格证核发流程改造

由于增加了统一认证平台的功能后，动物防疫条件合格证核发表单就存在两个处理逻辑，所以要改造该表单业务流程，使得其能够与兼容两个方式下的业务流程。

改造的方法是，在该表单的前面增加一个数据与处理的环节，在预处理环节就能判断申请该业务的是那种情况下发生的。根根不同的发起情况，设置账号条件，给后续的表单使用。

处理结果完毕后，又根据不同的情况，把处理结果保存在数据库中。

业务流程如下：

第一步：根据登录和跳转的信息，判断当前是什么方式登录（本系统登录/统一认证登录）；

第二步：如果是本系统登录，则回到原来的处理逻辑；

第三步：如果是通过统一认证登录，则检查并生产外部账号；

第四步：等两个情况下处理完毕。 分成两个种情况保存数据；

第五步：处理暂存方式，通过跳转过来后，可以通过“我的事项”找回上次暂存的表单；

##### 进口兽药通关单核发流程改造

由于增加了统一认证平台的功能后，进口兽药通关单核发表单就存在两个处理逻辑，所以要改造该表单业务流程，使得其能够与兼容两个方式下的业务流程。

改造的方法是，在该表单的前面增加一个数据与处理的环节，在预处理环节就能判断申请该业务的是那种情况下发生的。根根不同的发起情况，设置账号条件，给后续的表单使用。

处理结果完毕后，又根据不同的情况，把处理结果保存在数据库中。

业务流程如下：

第一步：根据登录和跳转的信息，判断当前是什么方式登录（本系统登录/统一认证登录）；

第二步：如果是本系统登录，则回到原来的处理逻辑；

第三步：如果是通过统一认证登录，则检查并生产外部账号；

第四步：等两个情况下处理完毕。 分成两个种情况保存数据；

第五步：处理暂存方式，通过跳转过来后，可以通过“我的事项”找回上次暂存的表单；

#### 其他相关功能升级

##### 流程审批的改造

“流程审批”包括动物病原微生物实验室建设备案核发审批、动物防疫条件合格证核发审批、进口兽药通关单核发审批，该业务管理功能与用户的账号密切相关，并在数据库的操作上与该数据库相关联。而为了满足统一登录，临时创建了一个外部的账号库。

因为流程审批需要和两套账号进行关联，需要对各个关联查询的环节进行改造，以适应该双账号系统的情况。

##### 综合查询的改造

“综合查询”包括动物病原微生物实验室建设备案查询、动物防疫条件合格证查询、进口兽药通关单查询，该后台管理功能与用户的账号密切相关，并在数据库的操作上与该数据库相关联。而为了满足统一登录，临时创建了一个外部的账号库。因为综合查询需要和两套账号进行关联，需要对各个关联查询的环节进行改造，以适应该双账号系统的情况。

##### 业务查询的改造

由于业务查询后台管理功能都与用户的账号密切相关，并在数据库的操作上与该数据库相关联。而为了满足统一登录，临时创建了一个外部的账号库。

因为业务查询需要和两套账号进行关联，需要对各个关联查询的环节进行改造，以适应该双账号系统的情况。

##### 统计报表的改造

“统计报表”包括动物病原微生物实验室建设备案统计、动物防疫条件合格证核发统计、进口兽药通关单核发统计，后台管理功能都与用户的账号密切相关，并在数据库的操作上与该数据库相关联。而为了满足统一登录，临时创建了一个外部的账号库。因为统计报表需要和两套账号进行关联，需要对各个关联查询的环节进行改造，以适应该双账号系统的情况。

### 办结环节数据信息共享

#### 术语定义

- 交换平台（Exchange Platform）：指广州市电子政务数据中心信息共享交换平台。

- 交换桥接系统（Adapter）：由政务部门建设，政务部门通过交换桥接系统实现业务系统与前置交换系统之间的双向数据交换。

- 交换连接（Connection）：交换桥接与交换平台的一次通信会话，一次会话包括多个请求和响应。

- 交换请求（Request）：交换桥接向交换平台发出交换请求消息。

- 交换响应（Response）：交换桥接从交换平台收到交换响应消息。

- 交换回执（Receipt）：提供方交换桥接收到的从提供方端节点、中心节点、使用方端节点、使用方交换桥接产生的交换回执信息，交换回执信息主要说明何人何时发出回执、是否收到数据、收到数据是否完整等信息。

- 数据集（DataSet）：指以数据库表（DataTable）或文件（File）方式存在的交换内容集合。

- 提供数据（Provide）：提供方交换桥接调用交换接口API发送数据（交换内容）到提供方端节点的过程。

- 采集数据（Gather）：中心节点从端节点采集数据的过程。

- 分发数据（Distribute）：中心节点把数据分发到端节点的过程。

- 获取数据（Acquire）：使用方交换桥接调用交换接口API从使用方端节点获取数据（交换内容）的过程。

- 交换方式（Exchange Mode）：是指根据交换桥接系统提供、获取交换内容的数据存在形态来分类的交换情况，包括三种交换方式：消息交换、数据库交换、Web服务交换。

#### 接口描述

为了进一步加快我市政府服务事项系统建设进程，规范技术实现，参照2013年广东省网上办事大厅建设规范以及《广州市行政审批业务接入与集成标准》，广州市人民政府政务管理办公室联合广州市科技和信息化局组织编写了《广州市服务事项办事过程信息数据交换接口规范（试行）》，以指导各区（县级市）、农业局与市级平台实现服务事项办事过程信息共享的开发和实施工作。

#### 适用范围

基于市区两级数据共享框架，农业局通过交换桥接系统的方式接入数据中心交换平台，以实现政务部门之间的数据共享。

#### 类型编码规则

##### 申请人类型代码

| 代码 | 申请人类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人 |  |
| 2 | 企业（机关单位） |  |
| 9 | 其他 |  |

##### 身份证件类型代码

| 代码 | 身份证件类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 身份证 | 身份证包括：中华人民共和国居民身份证和中华人民共和国临时居民身份证 |
| 11 | 军官证 | 军官证包括：中国人民解放军军官证、中国人民解放军文职干部证、中国人民解放军退休证、中国人民解放军文职退休证、中国人民解放军离休干部荣誉证 |
| 12 | 士兵证 | 士兵证指中国人民解放军士兵证 |
| 13 | 警官证 | 警官证包括：中国人民武装警察部队警官证、中国人民武装警察部队文职干部证、中国人民武装警察部队士兵证、中国人民武装警察部队退休证、中国人民武装警察部队文职干部退休证 |
| 14 | 港澳居民来往内地通行证 | 香港居民卡号码首位以英文字母“H”开头，澳门居民卡号码首位以英文字母“M”开头；第2位至第9位为数字，该8位数字为港澳居民的终身号；第10位至第11位为换证次数，首次发证00，此后依次递增 |
| 15 | 台湾居民来往大陆通行证 |  |
| 16 | 香港身份证 | 由1或2个英文字母、6个数字及1个括号数字组成 |
| 17 | 澳门身份证 | 由8位数字组成，格式为XXXXXXX(X) |
| 18 | 台湾身份证 | 由1个英文字母和9个数字组成 |
| 20 | 护照 | 中国或外国签发的护照，配合国籍定位身份 |
| 40 | 其他有效个人身份证件 |  |
| 50 | 组织机构代码证 | 各类组织机构持有关批准文件或者登记证书，向批准成立或者核准登记的机关所在地的质量技术监督部门申请代码登记时，所颁发的代码证 |
| 51 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的营业执照 |
| 52 | 事业单位登记证书 | 事业单位登记管理部门颁发的事业单位登记证书 |
| 53 | 社团登记证书 | 民政部门批准及颁发的社团登记证 |
| 54 | 民办非企业单位登记证书 | 民政部门批准及颁发的民办非企业单位登记证 |
| 55 | 工会法人资格证书 | 各级工会颁发的工会法人资格证 |
| 60 | 税务登记证 | 从事生产、经营的纳税人向生产、经营地或者纳税义务发生地的主管税务机关申报办理税务登记时，所颁发的登记凭证 |
| 80 | 其他有效机构身份证件 |  |

##### 办结结果代码

| 代码 | 办结结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 出证办结 | 正常产生证照、批文的办结 |
| 1 | 退回办结 | 退回或驳回申请的办结 |
| 2 | 作废办结 | 指业务处理上无效的记录 |
| 3 | 删除办结 | 指录入错误、操作错误等技术上的无效记录 |
| 4 | 转报办结 | 指转报其他单位或上级单位的办结情况 |
| 5 | 补正不来办结 | 指出现补正告知时，通知之后，申请人长期不来补正材料的办结 |
| 6 | 办结 | 除以上所述情况外的办结 |

#### 共享数据标准

##### 申办流水号生成规则

事项申办流水号由农业局业务系统根据规则生成，规则如下图：

申办流水号：由17位数字组成，其中：

1）1~2位：区县代码，市直单位为“gz”；

2）3~4位：委局代码，每个部门都有1个二位编码，我局为17；

3）5~10位：业务受理日期，六位；

4）第11位：收件来源。0来源大厅，1来源网办；

5）12~17位：办件流水号。

【案例】农业局15年5月12日第一笔网上收件，其申办流水号为:gz171505121000001。

##### 网办过程信息共享数据标准

每个办事过程数据都包含交换源节点和交换目标节点，作为数据共享技术要求数据项，在此统一定义。

| 数据含义 | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交换源节点 | SourceNode | VC15，不可空 | 交换源节点编号，由科信局为全市委办局\区县统一编号，例如政务办的节点名为：ZHENGWUBAN |
| 交换目标节点 | DestinationNode | VC100，不可空 | 交换的目的节点，可以有多个，如果有多个用“¦”隔开 |

- 办结

| 办结信息 |
| --- |
| 序号 | 数据元名称 | 字段名 | 数据类型 | 数据格式 | 是否 可空 | 说明 |
|  | 申办流水号 | SBLSH | 字符型 | C..50 | 非空 | 对应申办信息的申办流水号。 |
|  | 事项编码 | SXBM | 字符型 | C..50 | 非空 | 统一事项编码。 |
|  | 办结部门名称 | BJBMMC | 字符型 | C..400 |  | 办结业务的部门名称 |
|  | 办结部门组织机构代码 | BJBMZZJDDM | 字符型 | C..9 | 非空 | 办结部门的组织机构代码，如是二级部门的填写二级部门的组织机构代码。 |
|  | 办结部门行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | C..12 | 非空 | 办结部门所在的行政区划代码。 |
|  | 办结结果代码 | BJJGDM | 字符型 | C..2 | 非空 | 办结结果代码。 0：出证办结 1：退回办结 2：作废办结 3：删除办结 4：转报办结 5：补正不来办结 6：办结 参照附录:办结结果代码。 |
|  | 办结结果描述 | BJJGMS | 字符型 | C..2000 | 非空 | 对办理结果的描述 |
|  | 作废或退回原因 | ZFHTHYY | 字符型 | C..2000 |  | 在办结结果是上述的1、2、3、4、5时，本字段必须写明原因。 |
|  | 证件/盖章名称 | ZJGZMC | 字符型 | C..1000 |  | 证件或盖章的名称，办理结果是0（出证办结）时必须填写。多个证件时，可用半角分号隔开，以下同。 |
|  | 证件编号 | ZJBH | 字符型 | C..1000 |  | 发放给申请人的证件编号。办理结果是0（出证办结）时必须填写。 |
|  | 证件有效期限 | ZJYXQX | 字符型 | C..1000 |  | 办理结果是0（出证办结）时必须填写。 |
|  | 发证/盖章单位 | FZGZDW | 字符型 | C..1000 |  | 办理结果是0（出证办结）时必须填写。 |
|  | 收费金额 | SFJE | 数字型 | N..16，2 | 非空 | 办理结果是0（出证办结）时必须填写。 |
|  | 金额单位代码 | JEDWDM | 字符型 | C..20 | 非空 | 金额单位的代码。 使用字母代码（参照GB/T 12406 表示货币和资金的代码） |
|  | 办结时间 | BJSJ | 日期型 | YYYY-MM-DD hh24:mm:ss | 非空 | 办结业务时间 |
|  | 数据版本号 | SJBBH | 数字型 | N..4 | 非空 | 数据的版本号，默认为1，如果报送数据后数据发生改变需要重报[误操作或数据修改]的，以2、3、4…每次加1的方式填写版本号 |
|  | 业务流水号 | YWLSH | 字符型 | C..50 | 非空 | 本业务在原有业务系统中的业务流水号，对于同一审批事项必须是唯一的。 |
|  | 排队号 | PDH | 字符型 | C..20 |  | 排队号通过扫描枪扫描到各单位的受理信息中。如果某个事项是在大厅办理的，需要带上排队号。如果不在大厅办理排队号为空。 |
|  | 立项批复文号 | LXWH | 字符型 | C..200 |  | 受理的项目如属中央、省、市、区的重点项目，需将发改立项批复文号在受理时录入 |
|  | 备注 | BZ | 字符型 | C..2000 |  | 备注信息 |
|  | 备用字段A | BYZDA | 字符型 | C..2000 |  | 备用字段，用于扩展使用 |
|  | 备用字段B | BYZDB | 字符型 | C..100 |  | 备用字段，用于扩展使用 |
|  | 备用字段C | BYZDC | 字符型 | C..500 |  | 备用字段，用于扩展使用 |
|  | 备用字段D | BYZDD | 日期时间型 | YYYY-MM-DD hh24:mm:ss |  | 备用字段，用于扩展使用 |

#### 动物诊疗机构申请

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，动物诊疗机构申请事项编码如下表：

| 事项 | 动物诊疗许可证核发（申请） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | yx1711003 |  |
| 荔湾区 | lw1311020 |  |
| 海珠区 | GZ081316007 |  |
| 天河区 | GZ021211010 |  |
| 白云区 | 440111455415165013 |  |
| 黄埔区 | GZ041411001014 |  |
| 花都区 | HD2111004 |  |
| 番禺区 | py551202001 |  |
| 南沙区 | 440115783781404282 |  |
| 萝岗区 | gzlg1711010 |  |
| 从化区 | CH3521003 |  |
| 增城区 | 127017 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统动物诊疗机构申请事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 动物诊疗机构变更

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，动物诊疗机构变更事项编码如下表：

| 事项 | 动物诊疗许可证核发（变更） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | yx1711003 |  |
| 荔湾区 | lw1311020 |  |
| 海珠区 | GZ081316007 |  |
| 天河区 | GZ021211010 |  |
| 白云区 | 440111455415165013 |  |
| 黄埔区 | GZ041411001014 |  |
| 花都区 | HD2111004 |  |
| 番禺区 | py551202001 |  |
| 南沙区 | 440115783781404282 |  |
| 萝岗区 | gzlg1711010 |  |
| 从化区 | CH3521003 |  |
| 增城区 | 127017 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统动物诊疗机构变更事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 执业兽医师申请

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，执业兽医师申请事项编码如下表：

| 事项 | 兽医执业证核发（申请） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | GZ081331001 |  |
| 荔湾区 | GZ081331001 |  |
| 海珠区 | GZ081331001 |  |
| 天河区 | GZ081331001 |  |
| 白云区 | GZ081331001 |  |
| 黄埔区 | GZ081331001 |  |
| 花都区 | GZ081331001 |  |
| 番禺区 | GZ081331001 |  |
| 南沙区 | GZ081331001 |  |
| 萝岗区 | GZ081331001 |  |
| 从化区 | GZ081331001 |  |
| 增城区 | GZ081331001 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统执业兽医师申请事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 助理兽医师申请

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，助理兽医师申请事项编码如下表：

| 事项 | 兽医执业证核发（申请） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | GZ081331001 |  |
| 荔湾区 | GZ081331001 |  |
| 海珠区 | GZ081331001 |  |
| 天河区 | GZ081331001 |  |
| 白云区 | GZ081331001 |  |
| 黄埔区 | GZ081331001 |  |
| 花都区 | GZ081331001 |  |
| 番禺区 | GZ081331001 |  |
| 南沙区 | GZ081331001 |  |
| 萝岗区 | GZ081331001 |  |
| 从化区 | GZ081331001 |  |
| 增城区 | GZ081331001 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统助理兽医师申请事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 动物防疫条件合格证申请

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，动物防疫条件合格证申请事项编码如下表：

| 事项 | 动物防疫条件合格证核发（申请） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | gz1744001 |  |
| 荔湾区 | lw1311019-001 |  |
| 海珠区 | GZ081316009 |  |
| 天河区 | GZ021211008 |  |
| 白云区 | 440111455415165021 |  |
| 黄埔区 | GZ041411001012 |  |
| 花都区 | HD2116001 |  |
| 番禺区 | py551201001 |  |
| 南沙区 | 440115783781404267 |  |
| 萝岗区 | gzlg1711009 |  |
| 从化区 | CH3521002 |  |
| 增城区 | zc1711008001 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统动物防疫条件合格证申请事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 动物防疫条件合格证变更

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，动物防疫条件合格证变更事项编码如下表：

| 事项 | 动物防疫条件合格证核发（变更） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | gz1744001 |  |
| 荔湾区 | lw1311019-001 |  |
| 海珠区 | GZ081316009 |  |
| 天河区 | GZ021211008 |  |
| 白云区 | 440111455415165021 |  |
| 黄埔区 | GZ041411001012 |  |
| 花都区 | HD2116001 |  |
| 番禺区 | py551201001 |  |
| 南沙区 | 440115783781404267 |  |
| 萝岗区 | gzlg1711009 |  |
| 从化区 | CH3521002 |  |
| 增城区 | zc1711008001 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统动物防疫条件合格证变更事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 动物病原微生物实验室建设备案申请

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，动物病原微生物实验室建设备案申请事项编码如下表：

| 事项 | 改(扩)建一二级动物相关病原微生物实验室备案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | gz1731001 |  |
| 荔湾区 | gz1731001 |  |
| 海珠区 | gz1731001 |  |
| 天河区 | gz1731001 |  |
| 白云区 | gz1731001 |  |
| 黄埔区 | gz1731001 |  |
| 花都区 | gz1731001 |  |
| 番禺区 | gz1731001 |  |
| 南沙区 | gz1731001 |  |
| 萝岗区 | gz1731001 |  |
| 从化区 | gz1731001 |  |
| 增城区 | gz1731001 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统助理兽医师申请事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 进口兽药通关单申请

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，进口兽药通关单申请事项编码如下表：

| 事项 | 进口兽药通关单核发 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | gz1744005 |  |
| 荔湾区 | gz1744005 |  |
| 海珠区 | gz1744005 |  |
| 天河区 | gz1744005 |  |
| 白云区 | gz1744005 |  |
| 黄埔区 | gz1744005 |  |
| 花都区 | gz1744005 |  |
| 番禺区 | gz1744005 |  |
| 南沙区 | gz1744005 |  |
| 萝岗区 | gz1744005 |  |
| 从化区 | gz1744005 |  |
| 增城区 | gz1744005 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统进口兽药通关单申请事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 兽药经营许可证申请

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，兽药经营许可证申请事项编码如下表：

| 事项 | 兽药经营许可证核发(申请) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | yx1711002 |  |
| 荔湾区 | lw1311017 |  |
| 海珠区 | GZ081316008 |  |
| 天河区 | GZ021211006 |  |
| 白云区 | 440111455415165011 |  |
| 黄埔区 | GZ041411001011 |  |
| 花都区 | HD2111003 |  |
| 番禺区 | py551203001 |  |
| 南沙区 | 440115783781404265 |  |
| 萝岗区 | gzlg1711008 |  |
| 从化区 | CH3521001 |  |
| 增城区 | 127016 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统兽药经营许可证申请事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

#### 兽药经营许可证变更/换发

##### 事项编码改造

根据网办要求，需要对广州兽医管理信息平台中行政审批事项的事项编号作出调整，兽药经营许可证变更/换发申请事项编码如下表：

| 事项 | 兽药经营许可证核发(变更/换发) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越秀区 | yx1711002 |  |
| 荔湾区 | lw1311017 |  |
| 海珠区 | GZ081316008 |  |
| 天河区 | GZ021211006 |  |
| 白云区 | 440111455415165011 |  |
| 黄埔区 | GZ041411001011 |  |
| 花都区 | HD2111003 |  |
| 番禺区 | py551203001 |  |
| 南沙区 | 440115783781404265 |  |
| 萝岗区 | gzlg1711008 |  |
| 从化区 | CH3521001 |  |
| 增城区 | 127016 |  |

##### 发送数据同步

根据办结结果信息共享数据标准，将广州兽医系统兽药经营许可证变更/换发事项的办结环节数据处理后，同步到网办数据平台。

可配置自动同步作业：指定同步的开始时间、结束日期以及在这段时间之内的同步频率、需要同步的事项；可指定每隔多少分钟或小时进行同步。

##### 在本地数据设置同步标志

系统提供详尽的监测，能够监测每个同步作业流程。

数据在同步过程，需要设置本地数据同步标志：“排队中”、“同步中”、“同步完成”等。

##### 同步数据查询

同步的数据，以列表的形式显示，并能根据事项名称、环节名称、同步状态等信息，查询具体的同步数据信息。

系统应具备丰富的同步日志记录，可以查询已实行同步的各类数据记录和状态，帮助管理员追溯复制任务的运行情况。

## 网络系统建设

本期应用系统将部署市农业局现有电子政务基础设施之上，并通过市电子政务畅通工程线路实现与区农业主管部门的接入。

## 机房及配套工程建设

本期应用系统部署将沿用广州市农业局基础机房及配套。

## 本期系统集成建设

本期项目无系统集成建设。

# 项目本期的安全设计

## 信息系统安全等级定级

建立符合国家安全等级保护二级相关要求的安全防护措施，形成防护、检测、响应和恢复的保障体系信息系统安全风险分析

## 信息系统安全技术方案

本项目需要对网站系统及数据资源进行容灾备份，在操作系统或者数据存储出现故障无法即时恢复的情况下，能迅速的启动备用方案，保证系统能正常运行。

应对重要的政务系统备份设计一套成熟的解决方案，自动化备份加上人工巡查管理相结合，确保重要的业务数据万无一失。

### 业务安全需求

系统严格控制业务流程中的各个环节，包括信息采集发布、分析、汇总、发布等过程中的人员身份鉴别、访问控制、审批审核等需求，同时要加强系统自身的完整性保护和抗抵赖机制的实现。

### 软件安全需求

根据接入层、展现层、应用层、基础应用支撑层和信息资源层等层面分别制定安全措施进行防护。接入层应建立可信机制和控制权限进行防护；展现层是系统内容的展示区域，要确保系统展示信息的完整性，降低被篡改的风险；应用层应加强系统自身的安全性和软件编码的安全性，减少系统自身的脆弱性；基础应用支撑层主要包括通用组件、用户管理、目录服务和交换组件等通用应用服务，该层次重点是确保系统组件自身的安全性，同时要加强与应用之间接口的安全性；信息资源层是由业务数据库和平台数据库共同构成，此层次重点的安全在于数据库安全。

### 数据安全需求

网站系统的数据主要包括互联网读取、录入、管理、审核的数据信息，以及前台的交互信息和后台的数据交换信息，其中读取过程要结合信息的敏感和重要程度进行访问控制，降低越权、滥用等威胁的发生；录入关注信息自身的完整性和合法性，注意防止恶意代码和木马对系统造成的攻击；管理和审核涉及信息系统的关键性信息，加强人员的安全管理；交互和数据交换要通过系统自身的安全防护机制，抵抗网络攻击和加强抗抵赖机制。

## 信息系统安全管理方案

信息系统安全首先要保证机房和硬件设备的安全。要制定严格的机房管理制度和保卫制度，注意防火、防盗、防雷击等突发事件和自然灾害，采用隔离、防辐射措施实现系统安全运行。

### 管理制度

要制定信息系统及其环境安全管理的规则，规则应包含下列内容：

（1）制定包括门卫在内的值班制度与职责，管理人员和工程技术人员的岗位职责；

（2）信息系统的使用规则，包括各用户的使用权限，建立与维护完整的网络用户数据库，严格对系统日志进行管理，对公共机房实行精确到人、到机位的登记制度，实现对网络客户、ＩＰ地址、ＭＡＣ地址、服务账号的精确管理；

（3）软件管理制度；

（4）机房设备（包括电源、空调）管理制度；

（5）网络运行管理制度；

（6）硬件维护制度；

（7）软件维护制度；

（8）定期安全检查与教育制度；

（9）下属单位入网行为规范和安全协议。

### 网络安全

系统安全体系应具备以下功能：建立对特等网段、服务的访问控制体系；检查安全漏洞；建立入侵性攻击监控体系；主动进行加密通讯；建立良好的认证体系；进行良好的备份和恢复机制；进行多层防御，隐藏内部信息并建立安全监控中心等。

按照网络ＯＳＩ七层模型，网络系统的安全贯穿与整个七层模型。针对网络系统实际运行的ＴＣＰ／ＩＰ协议，网络安全贯穿于信息系统的以下层次：

（1）物理层安全：主要防止物理通路的损坏、物理通路的窃听、对物理通路的攻击（干扰等）。

（2）链路层安全：需要保证网络链路传送的数据不被窃听。主要采用划分ＶＬＡＮ、加密通讯（远程网）等手段。

（3）网络层安全：需要保证网络只给授权的用户使用授权的服务，保证网络路由正确，避免被拦截或监听。

（4）操作系统安全：保证客户资料、操作系统访问控制的安全，同时能够对该操作系统的应用进行审计。

（5）应用平台安全：应用平台之建立在网络系统上的应用软件服务器，如数据服务器、电子邮件服务器、ＷＥＢ服务器等。其安全通常采用多种技术（如ＳＳＬ等）来增强应用平台的安全系统。

（6）应用系统安全：使用应用平台提供的安全服务来保证基本安全，如通过通讯双方的认证、审计等手段。

# 项目组织机构和人员

## 项目领导、实施和运维机构及组织管理

1、本项目由广州市农业信息中心统一组织开发，各处室配合实施。为顺利完成项目的需求分析、设计开发和部署实施等工作，必须加强项目的组织和管理，市农业局成立项目推进小组，项目小组由局领导总体负责，小组下设办公室，由信息中心具体负责项目建设的组织协调工作。项目采用点面结合的原则，在全市推广，相关部门协助。

2、项目建设过程中落实如下控制措施：

（1）建设目标清晰

目标既要考虑长远发展需要，亦要结合日常工作所需，既要达到行内先进水平，又要经济实用。项目建设前需做好可行性研究及项目设计方案，做好专家评审，确保建设目标清晰，实施可行。

（2）处理好技术和系统的关系

考虑技术的发展趋势，与其他工具、软件开发的协作性，整个系统的可持续发展性与外部的合作能力，达到不同系统间互联互通，防止成为信息孤岛。

（3）搞好后续运行维护，防止建用脱节。

### 项目建设管理组织机构

在项目建设中，我们将采用对项目管理最有效的项目型组织机构，组建由业主方以及承建方组成的专职项目。其整体组织机构如下图 十-1所示。

图 十-1 项目组织机构

### 各方职责定位

根据业主方以及承建方在项目的不同角色和需要完成的不同任务，对各方在项目中的职责进行定位如下。

#### 业主方职责定位

业主方是指市农业局。

业主方对项目实施工作进行总体协调与监控，监督其他PMG成员及承建方履行工作职责，听取其提出的计划方案或建议，负责做出项目决策。

业主方项目组人员主要有项目组领导、项目组长和项目经办人组成，职责范围包括：

（1）监督各承建方履行职责并对其工作进行考核评价，裁定交叉区域的职责范围和工作界面。

（2）配合承建方的工作计划，为其提供基础材料及各项协助（如现场勘查、用户需求调查、验收测试等工作）。

（3）成立业主项目管理组参与项目组织活动，实时跟进项目实施的进展，及时处理和解决项目实施过程中出现的问题。

（4）定期听取PMG其他成员工作汇报，全面监控项目的质量、进度、成本。

（5）按照约定程序与职责进行工程变更管理。

#### 承建方职责定位

承建方职责范围包括：

（1）依据项目合同规定的范围、进度和标准履行职责。

（2）依据项目合同制订详细的实施计划、施工组织方案等。如有必要，还要进行深化设计。

（3）依据合同、计划、方案和质量标准，具体组织项目的实施。

（4）按合同要求，做好里程碑的成果的编制、提交，并协助PMG最好成果的评审工作。

### 项目运行维护机构

目前广州市农业局的技术队伍无论从规模上还是在专业水平上都远远不能满足要求，短时间内不可能培养出足够的专业技术人员进行系统运维。因此，目前许多系统的运行维护仍要依赖于系统集成商和开发商。运维体系所采用的运作模式应从实际情况出发，使服务外包和自主管理相结合。

#### 服务外包

服务外包的方式主要针对于一部分非涉密的系统，将这些系统的运行维护有偿交付给系统开发商或专业公司进行。这种方式不仅有利于节约成本，节省人力，也有利于整个广州市农业局系统管理及信息化水平的提高。

系统开发商、集成商能提供的运维服务包括：

  - 提供完整的项目开发文档，维护文档。提供完整的安装手册、用户手册、程序员手册、参考手册及其相关的技术文档。

  - 自软件产品交付之日起，在一定期限内免费维护。定制产品在试用期内，对一般性的需求变更免费响应。试用期后，对用户提出的需求变更进行有偿的服务。

  - 及时的硬件维护、维修。系统开发集成商往往建有一支精干的硬件维护专业队伍。

  - 组织专门技术队伍从事运维服务及支持工作，提供全天候（24*7）的热线技术支持服务。

  - 提供全部应用系统使用的用户培训。

  - 提供应用系统配置、日常维护和系统管理的管理员配置。

  - 对应用开发的支持。

#### 自主管理

对于处理较为机密的信息的应用系统，由于各业务部门信息化人才的欠缺，除了少数几个绝密系统之外，农业局的运维服务统一交由信息中心负责。但目前农业局内专业技术人员仍然较为缺乏，需要通过人次引进和培训，尽快建立自己的运维队伍。

项目建设完成后的运行维护，是系统能够正常运行的最要保障，承建方必须具备提供优质售后服务的能力，并在维护期，提供全面的售后服务。

#### 售后服务要求

项目承建方在项目验收后，必须提供如下售后服务：

（1）所有硬件设备及产品均需提供1年以上保修服务，保修期自本项目系统上线之日起开始计算。

（2）保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

（3）设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。其余期间为24小时。

（4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（5）应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

#### 保证售后服务资源

完善的售后服务体系是系统长期稳定运转的重要保障。承建方应根据项目具体建设需要，建立系统平台服务支持体系，建立面向客户的售后服务接口，能够及时解答用户的技术问题，受理用户的服务要求；能够为用户提供远程技术支持和现场技术服务；必要时，能够及时提供原厂商作为我们的第三级技术资源。在维护其，能够保证唯一的服务接口、充沛的服务资源和服务的连续性，并可以保证工程师在第一时间到达客户现场。

承建方能够组织专职且稳定的维护人员，从项目启动之日起提供全方位的系统集成和应用系统服务，包括三年的设备免费保修及维护服务。

承建方应能够遵循国际服务质量标准，不断改进努力提高服务质量，完善服务体系。

#### 建立完善服务体系

承建方应能够提供专门的技术维护部，专职负责项目的维护和技术支持工作。为保障本项目的正常运营，承建方能够提供尽善尽美的售后服务和技术支持。承建方需成立完善的项目售后服务体系。

#### 售后服务内容

承建方应为用户建设项目的运营提供中长期的售后报务和技术支持，使业主能够及时稳定的获取技术支持和协助，能够以更低成本进行运营工作。能够及时通过培训、技术交流、技术考察等方式使业主了解和掌握国内外相应系统技术动态和运行模式，并针对将来系统的运营情况和社会的发展态势。

在质量保证期间，能够负责免费更换设备本身的缺陷及不足部分，并进行定期质量回访服务，建立完善的支持服务日志和维修档案，记录、跟踪、分析和总结各类系统故障，定期向业主报告系统维护小结，征询服务反馈意见，及时更新业主维护文件。

在质量保证期后，承建方应具备提供及时进行软件的升级和终身维护的条件。

## 技术力量和人员配置

广州市农业局行政执法系统的建设开发，不仅涉及到技术实现的方法和手段，而且涉及到项目实施期间各种资源的管理与调配。为了能有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施，必须建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构，从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。并且要最佳地将项目承担方、项目承建方的管理人员、技术人员有机地结合到项目的建设中，规范项目建设过程，保证建设质量，达到预定目标。

为保证广州市农业局行政执法系统顺利建设和平稳运行，建立强有力的，高效率的项目实施体制，对项目建设过程进行规范、有效的管理，按照广州市农业局行政执法系统可行性研究报告要求，广州市农业局拟委托广州市农业信息中心全面负责组织和协调系统的设计、建设、实施、运营和管理。

## 人员培训需求和计划

本项目是主要功能是数据交换，不涉及用户操作功能，故无需安排培训。

## 项目建设的实施策略

### 充分依据项目建设原则

“以需求为导向，以应用促发展；整合现有资源、有效实用、适度超前”，避免重复投资。“各部门各地区协调推进、分步实施；在安全保密前提下实现互联互通、资源共享、相关业务流程整合”，加快进行配套信息化建设，尽快落实建设资金。

### 挑选优秀的项目实施单位

在选择项目实施单位时，不仅要考察该单位的技术实力，还要关注其是否已建立完善的质量保证体系。

从如下几个方面审核项目实施单位：质量保证整体管理、项目管理、需求管理、开发管理、质量保证管理等。

- 质量保证整体管理

主要审核项目实施单位是否已经建立起其内部的质量保证体系，审核项目实施单位质量保证部门的人员组织机构是否建立，相应的人员是否为本项目工作。审核项目实施单位质量保证部门质量手册的内容，项目实施单位项目管理政策，项目生命周期是否适应本项目的要求。

- 项目管理

主要审核项目实施单位质量保证部门对项目管理的方案和措施是否已经建立起来，质量保证部门是否制定项目过程手册并应用于本项目的管理过程中，质量保证部门是否制定项目跟踪与监督检查手册并应用于本项目的实施过程中，质量保证部门是否制定项目总结报告。

- 需求管理

主要审核项目实施单位质量保证部门是否制定需求管理过程的规范性文件，质量保证部门是否制定需求变更过程的规范性文件，质量保证部门是否制定需求分析过程的规范性文件，质量保证部门是否制定需求跟踪过程的规范性文件。这些文件是否对项目的需求管理起作用，可以从项目开发和实施部门的工作中得以直接的体现。

- 开发管理

主要审核项目实施单位质量保证部门是否制定设计过程规范，质量保证部门是否制定设计变更处理规范，质量保证部门是否制定编码过程规范，质量保证部门是否制定测试过程规范。这些设计、编码、测试规范是否贯穿于项目开发部门的工作中，指导项目开发部门的工作。

- 质量保证管理

主要审核项目实施单位质量保证部门是否按自己制定质量保证计划和措施去执行，质量保证部门是否制定评审过程手册并留有内部评审记录，质量保证部门是否制订度量过程手册并留有度量过程记录，质量保证部门是否制定了内部审计过程手册并留有审计过程记录。

# 效益与风险分析

## 项目的社会效益和经济效益

1.有利于整合农业系统资源

系统建设将很好的整合现有农业执法数据资源。为执法人员充分的处罚依据作为参考，合理按照自由裁量标准作出行政处罚决定。方便执法人员正确判断，破解执法难点处罚难的问题。

同时，通过系统的整合可以规范化管理行政执法基础数据，如行政处罚事项、行政执法人员、自由裁量、法律法规、行政听证、行政强制等信息。

2.有利于规范行政处罚流程

系统的建设将有效的规范行政处罚流程，行政处罚案件将按照法定一般行政处罚流程和特殊程序流程实现业务的流转。流程化的管理前提是依据行政处罚流程进行设定，处罚流程化有效明确案件调查人员的权力、取证的程序、处罚程序和行政强制和措施的运行，有利于保护一线执法人员。

3.有利于自由裁量标准运用

行政处罚案件的业务办理过程难点是行政处罚决定，处罚决定的得出依据就是处罚自由裁量的运用。本系统建成后，将自由裁量进行规范化和体系化管理，制定自由裁量标准规范，执法人员在做出处罚决定时可依据违法情节、定性条目和适用情形合理的作出处罚决定。

4.有利于提升办案质量和效率

系统建设将有效提升农业局局行政处罚案件的办案质量，为办案人员提供大量的信息参考和办案辅助，通过系统流程化的业务处理、处罚文书打印功能，将有效提升执法人员的办案质量和工作效率。有力提升农业局整体的服务质量。

5.有利于提升权力运行公开，接受纪检监察的监督

行政权力运行公开是体现服务型政府的重要指标，行政处罚行政权力的公开更是权力运行公开的重点。本系统建成后将实现对行政处罚权力基础信息，案件信息的统一管理，规范行政处罚流程、行政处罚事项、自由裁量、执法人员、法律法规、行政强制和措施等基础信息。

系统建设后将规范农业局执法案件业务信息，并能够实现与市行政执法电子监察系统对接，接受上级纪检监察部门监督。通过监察结果不断完善业务流程，提升农业局行政执法的水平和效率。

## 项目风险分析

在广州市农业局兽医行业综合管理平台升级改造项目方案过程中对风险的把握和控制非常重要，只有充分的估计到项目实施过程中的风险才能在项目前期就考虑到完善解决措施，以确保项目的顺利实施。

广州市农业局兽医行业综合管理平台的实施必然面临众多的项目风险。如何在项目实施中有效地管理风险、控制风险，是项目实施成功的必要条件。

### 技术风险

在系统建设中，选择最适合于项目的技术路线和核心产品非常重要。但是每种技术路线和产品都会有其不足之处，从而不可避免地带来某些风险。本节将分析技术方面可能的风险，并提出避免或降低风险的措施。

### 技术路线风险

在本项目中，我们选择J2EE技术架构作为我们的系统技术架构，主要是考虑到J2EE架构的成熟性、良好的移植性和支撑硬件和操作系统的安全、稳定和性能。而采用J2EE架构的风险在于以下几点：

对硬件和系统支撑平台的高要求

Java技术的系统的延展性、安全性和可移植性是牺牲了一定的效率换来的，因此相对于其它技术架构对硬件运行环境和操作系统的要求更高。

对开发、实施和运维人员的高要求

基于J2EE架构的系统开发难度较高，对运维人员的要求也相对较高。

对此我们将采用如下应对措施：

- 选择能够提供更完善技术支持的平台和开发工具的提供商。借助厂商方面的技术力量和服务，可以减少开发、实施和运维的难度，降低此方面的风险。

- 选择适合的开发工具。优秀的开发工具可以大大降低开发难度，提高开发效率。

- 加强人员培训。我们将充分考虑并针对各类开发与运维人员制定明确详细的培训计划，以使他们尽快掌握新的平台与技术，为系统提供更好的支持。

### 产品风险

在系统建设中的产品选择上，我们将选择比较成熟、性能稳定的产品，如报表工具和全文检索工具。

对此我们将采用如下应对措施：

- 进行细致全面的需求调研。确保最大限度地涵盖用户需求的各个方面，降低系统实施的风险。

- 仔细选择实施策略。针对产品业务模块与农业局需求差异度，分别采用部分定制和完全定制的策略，并针对用户使用习惯进行调整，以增加用户对系统认可度，降低实施风险。

### 集成和迁移风险

广州市农业局兽医行业综合管理平台涉及与信息共享平台、农业局原有业务系统的集成问题，同时也涉及了原有历史数据的迁移问题，这方面的风险是不可忽视的问题。

对此我们将采用以下应对措施：

- 在统一架构下设计各应用子系统的建设。各子系统的设计遵循统一的架构、标准和接口（如，统一的数据交换格式和应用开发接口），以保证各子系统间在数据层、应用层和表现层的良好集成性。

- 在应用系统架构设计时注重系统架构的包容性与兼容性，并仔细规划设计系统对外接口标准。

- 尽量以数据文件的方式进行原有数据的导出，减少应用系统的集成。

### 升级风险

广州市农业局广州兽医管理信息平台与市政务大厅集成服务对接改造项目是一个长期、持续的过程。鉴于现在的技术发展的速度，在将来必然遇到技术规范、技术平台和产品升级的问题；另一方面，随着系统应用，用户必然会产生新的需求，从而导致系统的升级。

对此我们将采用以下应对措施：

- 注重系统设计的前瞻性。在系统设计时充分考虑到技术的发展趋势，避免采用即将被淘汰的技术和产品；而在产品选择上充分考虑到厂商的支持力度，降低升级风险。

- 充分挖掘用户需求，加强系统灵活性和可扩充性的设计。充分考虑到用户将来的需求，并在系统设计时注重系统的灵活性和可扩充性，减少系统升级和扩展的难度，降低升级风险。

### 市场支持风险

在技术和产品的选择上，市场支持度是不可轻视的问题。如果得不到主流厂商的支持，或受制于单一的厂商，都是极大的风险。

对此我们将采用以下应对措施：

选择主流技术和产品。在本方案中，我们选择J2EE技术架构，J2EE作为一种开放的规范，从一开始就得到了众多厂商的支持，如IBM、BEA、HP、Oracle等在J2EE的实施上都洒下了大笔的投资并推出了各自的应用服务器和开发环境。应用J2EE可以使我们在系统平台、开发工具和支持厂商上拥有更大的灵活性；同时J2EE也得到了开源软件的大力支持，使得我们可以不必单一厂商的许可证限制，这对项目具有不可忽视的意义。

### 实施风险

以下列出了一些常见的实施风险及其防范建议，以期引起实施双方的高度重视，及时做好防范准备，保证项目的顺利实施和成功。

- 组织风险

- 人力资源投入不足

项目的实施建设需要投入大量的合格的实施技术人员和业务人员，实施组织队伍庞大，大型组织的管理与培训将是一个挑战和风险。

为避免此风险可按下列方法实施：

  - 加强项目的管理力度。

  - 强化项目中的成果管理和知识积累管理。

  - 从人力资源规划方面，储备备用人力资源。

  - 提前进行人员的储备和培养。

  - 完善培训机制和手段。

  - 利用试点研究所的实施过程，充分培养后继人才。

- 用户不能准确表达需求/用户技能的限制

在系统实施时，首先要对用户现场的现状及用户需求做详尽的描述。通常由于用户人员对自己的业务理解还在不断的深化，因此往往在实施应用系统时用户对需求的描述会随着实施的不断深入而有所改变，造成系统需求的不稳定。

为避免此风险可按下列方法实施：

- 在其它类似项目上的设计和经验的再利用。

- 在项目实施过程中，将技能传授给项目组和业主方。

- 实施范围的不断扩大导致项目延期

大型项目实施周期较长，因此通常在实施过程中，用户会对项目开始时所提出的目标和要求有所变化，造成实施范围的不断扩大和项目实施的不断延期，最终使项目搁浅。

为避免此风险可按下列方法实施：

- 建立项目实施领导小组，明确项目的目标和各自的权限。

- 成立项目实施领导小组，处理项目实施的成本和帐务——明确预算控制。

- 配备经验丰富的项目经理。

- 定期向项目的高层管理部门和用户报告项目实施的进展及存在的问题。

- 控制实施范围的变化——形成书面文档、陈述更改原因，待高层管理部门批准后方可实施更改。

- 建立当项目实施出现问题时进行汇报和解决的标准工作流程。

- 过程控制风险

- 领导层的全力支持

领导层的全力支持是必不可少的。我们必须尽一切可能争取他们的关心和支持；定期或不定期，口头或书面向领导层汇报；在考虑解决方案时要兼顾信息共享和数据的安全保密性，既要保证上级领导及时准确地得到需要的数据，又要兼顾机构业务活动的相对独立性等。

- 主要项目人员缺位

主要项目人员对于整个项目的进展起着关键的制约作用、促进作用，是项目进展中人员因素的重点，要特别重视：

为避免此风险可按下列方法实施：

- 审阅提名做项目主要人员的专业能力和质量，是否有全面的项目管理、实施能力。

- 关键人员要建立A、B角色工作机制，确保全面支持能力和工作保证。

- 对主要项目人员工作内容进行知识跟踪和积累，确保知识可追溯，不损失。

- 实施人员的专业能力和可提供的数量

实施人员在实施过程中起很大的作用，因此，要对实施人员做重点考虑：

为避免此风险可按下列方法实施：

- 审阅提名做项目实施人员的专业能力和质量。

- 是否有全面的项目实施技能和经验。

- 清晰的组织结构（无多重任务），清晰的责任。

- 实施人员的有效性和灵活性。

- 是否能将实施经验作为技能传授给业主方。

- 项目实施人员的频繁更换

人员频繁更换，将导致项目工作计划的任务不能按时完成予，接替者需要额外的时间来熟悉项目和赋予他的工作，从而影响项目的进程和成本，要纳入风险管理中：

为避免此风险可按下列方法实施：

- 通过项目培训、项目工作磨合，培养实施人员事业心、责任心。

- 建立科学合理的项目管理制度，项目团队认可、接受项目管理模式。

- 建立项目中的工作激励制度，避免平均主义导致优秀人员流失，促进整体工作效率。

- 缺乏多厂商之间的相互协调和各厂商所负的责任不清

大型项目实施所涉及的厂商很多，包括硬件、数据库、应用软件、网络或集成商等，在项目实施过程中需要多方协调、通力合作，只有这样才能保证项目保质保量、如期完成。

为避免此风险可按下列方法实施：

- 为减少项目实施的协调工作，尽量减少供应商实施方数目。

- 在项目实施时，要分清实施项目的责任范围。

- 系统技能和技术风险

对项目实施而言，选择一个好的应用系统是十分重要的，一个好的应用系统的标准是：

- 该产品必须是灵活的，成熟的。

- 该产品有很好的系统性能，包括：有一个好的技术结构。

- 有良好的技术基础，建立在开放系统上，有先进的开发工具。

- 避免各类人员业务水平不一对项目实施的影响

目前农业局业务人员，技术人员的业务水平高低差别较大，这对项目的正确实施有相当的影响。

为避免此风险可按下列方法实施：

- 选择项目成员时强调项目成员应有较强的农业局业务背景，业务水平和较强的接受新事物能力。

- 在业务流程和需求分析时采取启发式询问，多人多岗位调查然后综合以及到业务现场调查等方法。

- 同时通过项目的实施，我们希望能培养出一支农业局自己的既懂业务又有过硬技术的复合型人才队伍，通过他们来大幅度提高整体应用水平。

- 避免实施人员变更影响项目进度

由于本项目的实施周期较长，实施人员的变更是不可避免的。如何防止人员变更对项目实施的影响。

我们建议所有实施人员所作的实施工作都应有文档记录，经业主方确认的文档应交由专人保管，包括纸张和电子介质。这样新的实施人员可以通过阅读上述文档，很快进入工作状态。对前任工作成果的修改控制可避免一些不必要的返工。

所有的需求，承诺和解决方案等均以书面签字为准。不得随便更改其中的内容。除非通过同样的审批程序进行。

- 问题和风险管理措施

问题管理流程主要提供一种沟通的机制，保证项目双方在实施过程中就发生的各种情况进行提议或讨论。

提出问题主要是为了监控其后续的状态和结果，这些问题可以针对项目文档的内容、项目管理、测试结果或软件产品问题等，它同风险争议的区别在于问题主要是针对交付成果的不足之处。

- 详细记录问题

当发生问题时，任何一个项目组成员需填报《问题报告》，如果只是定制的软件产品的技术问题，则填报《产品问题记录》。所有的问题报告须提交至项目经理；并由项目经理予以登记管理日志。

- 问题的调研

项目经理收到问题报告后应及时或指派人员进行问题的调研；调研结果应由项目经理复核；如果确定不采取措施的，项目经理应在问题报告中详细说明理由并签署“不必采取行动”的意见。

- 解决问题

对复杂问题，应详细记录问题的解决进程；问题报告应同时发送到相关的问题责任人；当问题解决后，须将问题报告返还并由项目经理签字确认。

可能影响到项目成功的风险因素应在项目实施开始前做充分的估计。问题和风险管理流程将适用于任何在实施过程中产生的风险和争议，并采用日志管理在项目进度会议上予以讨论。在实施过程中，有些风险因素的缓解超越了项目组的能力范围，以下的流程确定了如何记录这些问题及其相应的手续措施。

- 详细记录风险和争议问题

每一个项目组成员都可以/有责任提出争议问题和揭示潜在的实施风险，并及时填报《风险报告》项目经理应及时对提出的问题进行调研并确定后续措施以避免风险和争议影响项目的进程。对于超越项目组权限之外的任何问题，应及时上报。

- 问题解决与风险防范

对较为复杂的问题，问题的解决过程应予以详细的记录；对有可选方案的问题，必须对各种情况进行讨论和记录，以便质量控制和检查；在解决措施中应对可能的实施进度和成本的影响进行充分的估计；双方项目组应讨论并形成推荐解决方案；所有的对策或推荐方案应在项目进度会议上审阅并形成变更申请或转换为问题报告等。

如果需要作为变更控制的，则风险报告将作为变更报告的附件资料；如果问题的解决不影响服务合同范围的，项目经理可以直接签署解决方案；如果不采取任何措施的，必须说明详细的理由。

- 协作关系

本项目涉及的多方的协作，包括协调领导机构、甲方、承建方、其他软件单位等的协作。

总之，信息化项目的建设不仅需要先进技术、充足的资金保障，还需要领导的支持，更重要的必须建立一套完整的人才培养体系，在农业局内开展“人才工程”建设，把德才兼备的信息化技术人员和信息化管理人员充实到农业信息化建设中来，才能实现农业真正的信息化。